## Slide 1: Weekly Report
Jane 雅真
2021-07-07

## Slide 2: 本週工作項目
技能發展平台
  網站開發- Phase I (100%)
  設定協同開發環境(GitLab)
  解決Azure App Service與DB連線端的問題
  CAP Login串接-定義權限角色與功能配置
InSITE OUT 外賣平台
  開發測試API
  網頁前台功能規劃

## Slide 3: 技能發展平台

## Slide 4: 專案排程
工作階段 | 細項 | 狀態 | 預計完成日期
需求確認與分析 | PhaseI 功能確認(100%) | Done | 2021/5/28
系統架構設計 | 1.網站地圖(100%) 2.系統程式架構(100%) 3.系統串接流程(100%) 4.資料表設計(100%) | Done | 2021/6/1
UI設計 | 1.內頁功能示意-wireframe (100%) 2.網站視覺-makeup(100%) | Done | 2021/6/11
程式開發-Phase 1 | 1.前端畫面切版(100%) 2.後端底層開發(100%) 3.前端程式開發(100%) 4.後端WebAPI開發(100%) | Done | 2021/6/30
程式開發-Phase 2 | 5.CAP系統權限設定 6.Feedback審核流程 | In Process | 2021/7/16
功能測試 | 全站功能測試 | To Do | 待確認

## Slide 5: 協同開發平台

## Slide 6: CAP Login串接-定義權限角色與功能配置

## Slide 7: InSITE OUT 外賣平台

## Slide 8: 測試API

## Slide 9: 網站規劃
InsideOut前台
  產品的展示，顯示後台入口(有點像Azure網站介紹，然後又入口平台)
InsideOut後台
  用Admin template方式呈現
  細項功能待確認
前台參考網站:
  國內
    研華科技: https://www.advantech.tw/
    樺漢: https://www.ennoconn.com/index_zh-tw.html
  國外
    Azure: https://azure.microsoft.com/zh-tw/

## Slide 10: Demo版-融合前後台
DashBoard
  單一產品系統數據報表呈現

## Slide 11: 前台- 系統商品介紹網
功能
  首頁
    網站形象(網站主視覺、LOGO與Banner形式介紹)
    大略的系統產品列表
    大略的解決方案列表(含影片示意)
  商品頁
    系統功能詳細介紹(含硬體與軟體後台服務)
  聯絡我們
    聯絡窗口
需求人力
  設計師
  網站開發工程師

## Slide 12: 下週工作項目
技能發展平台
  CAP-Login串接
  協助匯入廠端已填寫資料
InSITE OUT 外賣平台
  簡單網頁(測試資料傳送API並呈現)
  前台網頁UI討論
  列出平台開發工作項目